- 附件2

- 民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广

- 普及项目绩效自评报告

- 一、项目基本情况

根据《国家广播电视总局办公厅 财政部办公厅关于实施民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目有关事项的通知》（广电办发〔2021〕160号）和《自治区广播电视局 财政厅关于进一步推进2022年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目工作的通知》（宁广电发〔2022〕37号）精神，2021-2025年，决定在民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目，中央财政按照每个高清交互机顶盒或智能终端100元的补助标准，通过中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，对我区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目给予补助。自治区财政配套补助每个高清交互机顶盒或智能终端100元，其余由项目实施单位负担。

二、项目绩效评价情况

此次绩效评价工作采取现场评价及专家集中会审的形式开展。2022年3月15日，中国广电宁夏网络有限公司民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目验收组牵头，组织召开了项目绩效评价评审会议，会议听取了该项目建设实施基本情况、项目的资金来源、项目编制依据、总体设计方案和具体实施情况，与会人员进行了广泛和认真的讨论，一致认为：

1.该项目前期调研充分，资料翔实，思想和技术路线正确，规范、标准运用合理，设计原则和任务明确。

2.该项目可提高民族地区有线电视网络的承载能力和内容支撑能力,推动民族地区广播电视公共服务数字化、高清化、网络化、智能化、均等化，保障民族地区人民群众实现由“看电视”向“用电视”的新跨越。

3.该项目社会效益显著。民族高清项目的实施强化了对广电网络的运营支撑能力，开拓了新的业务增长点，通过高清交互网络和终端的普及推广，扩大了六盘云电视平台的覆盖范围，增强了实效性，为全区用户提供丰富的电视节目服务、视频服务、信息服务和综合应用服务，为各级政府提供多元化的政务服务，确保广电网络成为党和政府声音传向千家万户的舆论宣传主渠道主阵地。

三、项目实施情况

（一）项目决策

1.目标任务

根据自治区广播电视局 财政厅《关于进一步推进2022年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目工作的通知》（宁广电发[2022]37号），2022年我区民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目完成9.8万户建设任务（具体为：盐池县16303户、同心县8301户、原州区36459户、西吉县6343、隆德县16238户、泾源县3274户、彭阳县5025户、海原县6057户）。

2.项目编制依据。《国家广播电视总局办公厅 财政部办公厅关于实施民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目有关事项的通知》（广电办发〔2021〕160号）、《自治区广电局 财政厅关于开展2021年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目工作的通知》（宁广发〔2021〕66号）、《自治区广播电视局 财政厅关于进一步推进2022年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目工作的通知》（宁广电发〔2022〕37号）。

3.资金分配。自治区财政按照每个高清交互机顶盒或智能终端100元的补助标准对我区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目给予补助。

（二）项目管理

该资金专款专用，无挤占挪用情况发生。

四、项目绩效情况

（一）目标完成

1.目标任务量完成情况：

数量指标：已完成98000户有线高清交互数字机顶盒推广普任务，年度任务完成率为100%。

2.目标质量完成情况：

广播电视业务：具备提供不少于6Gbps传输带宽和不低于4K电视广播业务的能力，其中：184个高、标清直播频道，72套电视回看频道，开通时移、点播，经用户端测试可达到4K的节目效果。

宽带接入业务：具备提供1Gbps宽带接入业务的能力，同时具备面向更高带宽需求的平滑升级能力，经用户终端测试整体可达到不低于20M带宽的传输速率，网速整体运行平稳。

3.目标时效指标：实现全年不间断高清电视及宽带业务服务。

4.目标成本指标：户均成本不超过850元/户。

5.目标进度完成情况：该项目已于2021年至今，每年均按国家广电总局下达的任务指标完成有线高清交互数字机顶盒推广普任务。

（二）项目效果

项目经济效益: 该项目属于公共文化服务类社会公益项目，不产生直接的经济效益。

项目社会效益：民族高清项目的实施强化了脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，积极落实广播电视惠民工程，推动了民族地区广播电视公共服务数字化、高清化、网络化、智能化、均等化，补齐了民族地区公共服务短板弱项，保障了人民群众基本文化权益，满足了用户个性化、多样化业务需求，极大满足了全区用户的精神文化需求，提升有线电视公共文化服务能力，实现了服务居民高质量文化生活重要基础信息化设施的全域覆盖。

可持续影响：民族高清项目高度重视广播电视迭代升级和民族地区广播电视发展的内在需求，抢抓信息技术革命机遇，积极贯彻有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展要求，推进“智慧广电+公共服务”，深耕智慧家庭、服务文化民生，保障宁夏区内用户享有高清交互公共服务权益。

受益群体满意度：通过实施中国广电宁夏网络有限公司民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目，为全区广电用户提供184个高、标清直播频道，72套电视回看频道，宽带，开通时移、点播功能。不但极大丰富了百姓生活，提供了丰富多彩的宁夏本地广播电视、信息和文娱节目，还能及时了解、准确掌握自治区党委、政府的政策方针。所以，该项目实施后，受到我区广大群众的认可，实现了民族地区广播电视公共服务数字化、高清化、网络化、智能化、均等化。

五、资金使用及组织管理

资金使用方面：2022年，自治区专项补助资金已到账658万元（含2021年度自治区专项补助资金164万），全部用于本项目高清机顶盒采购支付。项目实施过程中，得到了自治区财政厅的大力支持，项目资金到位及时，有力保障了项目实施。为确保项目资金使用合规合法，中国广电宁夏网络有限公司依据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》规定使用本项目资金，专项用于有线高清交互数字电视机顶盒或集成了高清交互功能的智能终端的购置。

组织管理方面：严格遵守《中国广电宁夏网络有限公司民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目专项资金管理办法》，认真做好专项资金管理，确保资金使用合理、安全，严格执行政府招标采购相关规定，对招标、采购、合同支付等重点环节严格管理，严格按照资金使用范围执行，规范资金使用程序，资金使用做到账目清晰、手续完备、内容真实、结算准确。

附件：项目支出绩效自评表